OR.272.00011.2016 Krosno Odrzańskie 16.05.2016 r.

**Odpowiedzi na zapytania**

Zgodnie z pkt 10 **Zaproszenia do złożenia oferty cenowej** na zadanie pn.: ***„Opracowanie dokumentacji projektowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284” Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców.***

**Zapytania z dnia 16 maja 2016 roku**

1. Czas urzędowego uzyskania pozwolenia konserwatorskiego budowlanego wynosi min. 30 dni.
2. Pozwolenie budowlane musi być poprzedzone badaniami  konserwatorskimi (pismo WKZ nr RZD.5134.36.2012 z dnia 7 -08.2012), na które także wymagane jest uzyskanie pozwolenia urzędowego. Na wykonanie badań potrzeba przynajmniej 14 dni.
3. Teren wokół kościoła z pewnością jest miejscem pochówków. Wymagany będzie nadzór archeologiczny, na który także wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego. Dotyczy to wykonywania odkrywek posadowienia poziomu fundamentów. Jest to wymóg uwidoczniony w zał. zaleceń Biura Projektów.
4. Należy wykonać mapę do celów projektowych. Czas uzyskania mapy około 30 dni.
5. Proszę o urealnienie  wymaganego terminu wykonania dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź;**

Zamawiający, w związku z koniecznością realizacji całego zadania (tj. wykonania robót budowlanych) do końca bieżącego roku ***nie przewiduje wydłużenia terminu*** wykonania dokumentacji projektowej. Ponadto, zgodnie z wiedzą posiadaną przez Zamawiającego, realizacja ww. zadania jest możliwa we wskazanym terminie.

Z up. Starosty

Joanna Ejsmont /-/

Sekretarz Powiatu