OR.032.008.2014	Krosno Odrzańskie 25.08.2014 r.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie poniżej 30 000 euro

pn. „Rozbiórka komina znajdującego się w Gubinie przy Delegaturze Starostwa Powiatowego na ul. Obrońców Pokoju”.

I. Zamawiający

Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Krośnieński- Starostwo Powiatowe

ul. Piastów 10 b

66-600 Krosno Odrzańskie

telefon: 068/ 383-02-18

fax: 068/ 383-02-36

e – mail: inwestycje@powiatkrosnienski.pl

strona internetowa: bip.powiatkrosnienski.pl

REGON: 970778197

NIP: 926-15-96-048

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zgodnym z  art. 4 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim.

II. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został przeprowadzony w następującym terminie:

- W zakresie, o którym mowa w pkt. III.1. - do dnia 07.11.2014 r.

III. Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót:

1. Rozebranie ręczne komina wolnostojącego,

2. Postawienie rusztowania zewnętrznego,

3. Wywiezienie gruzu,

4. Utylizacja gruzu.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawstwo winno być zgodne z przedmiarem robót stanowiący opis przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z przepisami BHP w tym przepisami dotyczącymi prac na wysokości, sztuką i prawem budowlanym.

- Techniki, technologie oraz materiały opisane w ww. dokumentacji stanowią minimalne wymagania techniczne; Wykonawca winien zabezpieczyć realizację zadania wskazanymi technikami, technologiami i materiałami lub im równoważnym,

- Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika rozbiórki.

- Wykonawca składający ofertę z zastosowaniem materiałów i urządzeń  równoważnych zobowiązany jest do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności przed montażem, instalacją oraz budową wskazanych materiałów oraz po zaakceptowaniu przez Zamawiającego w formie pisemnej,

- Płatność za wykonaną usługę nastąpi po protokolarnym odbiorze robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezbędną dokumentację dot. utylizacji gruzu powstałego podczas wykonywania robót zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac po godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy w Gubinie przy ul. Obr. Pokoju.

- Opis wg kodu CPV

45 00 00 00-7 - Roboty budowlane

45 21 23 50-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45 11 13 00-1 - Roboty rozbiórkowe

45 11 12 20-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45 26 21 20-8 - Wznoszenie rusztowań

45 26 21 10-5 - Demontaż rusztowań

IV. Zamawiający nie dopuszcza podziału przedmiotu zamówienia na części.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

VI. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

- Wypełniony formularz ofertowy stanowiący - załącznik nr 2.

- Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 3.

- Pełnomocnictwo w przypadku udzielonego pełnomocnictwa.

VII. Sposób przygotowania oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną pisemną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osobę składająca ofertę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim.

- Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający wysunięciu się którejkolwiek kartki.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia pisemnie faxem (potwierdzonego niezwłocznie pocztą) 
o wycofaniu swojej oferty.

VIII. Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania 
i złożenia ofert, kierując swoje zapytanie na piśmie.

- Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2014 r. godz. 12.00. Ofertę należy złożyć 
w siedzibie Zamawiającego ul. Piastów 10 B Krosno Odrzańskie w pok. 115 (sekretariat –
 I piętro) w zamkniętej kopercie (opakowaniu), zapieczętowanej (zaklejonej) w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim

ul. Piastów 10 b

66-600 Krosno Odrzańskie

Oferta na – „Rozbiórka komina znajdującego się w Gubinie przy Delegaturze Starostwa Powiatowego na ul. Obrońców Pokoju”.

Nie otwierać przed terminem 10.09.2014 r. przed godz. 12:30

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2014 r. godz. 12.30 w pok. nr 101, w siedzibie prowadzącego postępowanie ul. Piastów 10 B Krosno Odrzańskie.

- Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wskazanym terminie składania ofert będą odsyłane niezwłocznie Wykonawcy.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

X. Kryteria oceny ofert.

Kryterium oceny oferty jest cena – 100%.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania.

- Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem obciążeń publiczno-prawnych (w tym podatki, składki itp.) oraz inne związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów związanych z osobistym stawiennictwem w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie stawiennictwo okaże się konieczne celem należytego wykonania umowy. Kalkulacja wysokości wynagrodzenia dokonana przez Wykonawcę uwzględnia konieczność poniesienia przez Wykonawcę kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

XII. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru.

- W toku oceny Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
w obliczeniu ceny zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIII. Informacja o formalnościach jakich należy dopełnić po wyborze ofert w celu zawarcia umowy.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie lub odrębnym pismem.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3.

- Zamawiający nie przewiduje zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

XIV. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami.

        - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie.

        - Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Ewentualne zapytania można kierować na adres: inwestycje@powiatkrosnienski.pl.

        - Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie i jeśli zostały przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną – na żądanie drugiej strony będą niezwłocznie potwierdzone pisemnie.

XV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest:

Dorota Bonków, samodzielny referent do spraw inwestycji– tel. 068/ 383-02-40

Krosno Odrzańskie ul. Piastów 10 B

Godziny urzędowania poniedziałek 800 – 1600

wtorek 730 – piątek 1530

XVI. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

Starosta

Robert Pawłowski /-/

- Załącznik nr 1 – Formularz oświadczenia

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 4 – Projekt budowlany – rozbiórki komina.

OR.032.008.2014	Załącznik nr 1

Nazwa zamówienia: „Rozbiórka komina znajdującego się w Gubinie przy Delegaturze Starostwa Powiatowego na ul. Obrońców Pokoju”.

Zamawiający:    Powiat Krośnieński – Starostwo Powiatowe

66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 10 b

tel. 068/ 383-02-18, fax. 068/ 383-02-36

REGON: 970778197

NIP: 926-15-96-048

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U . Nr 88, poz.553 z późn. zm.), jesteśmy w pełni świadomi o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego.

……………………………..........

podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

## OR.032.008.2014	Załącznik Nr 2

Nazwa zamówienia: „Rozbiórka komina znajdującego się w Gubinie przy Delegaturze Starostwa Powiatowego na ul. Obrońców Pokoju”.

Zamawiający:    Powiat Krośnieński – Starostwo Powiatowe

66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 10 b

tel. 068/ 383-02-18, fax. 068/ 383-02-36

REGON: 970778197

NIP: 926-15-96-048

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca – należy podać pełną nazwę składającego ofertę:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Nr tel./ fax./tel. kom:

Adres e-mail:

Upełnomocniony przedstawiciel:

W przypadku osób upoważnionych należy załączyć pełnomocnictwo:

CENA OFERTOWA BRUTTO

Cena ofertowa brutto wynosi:

Słownie:

          - Oświadczam(y), że znane są nam warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

          - Oświadczam(y), że akceptujemy warunki projektu umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

          - Jako zasadnicze załączniki do niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ załączam(y):

- Oświadczenie

- Zaparafowany projekt umowy

Ofertę niniejszą składam(y) na ...............kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………………………………..

Data i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

##### OR.032.008.2014	Załącznik Nr 3

Zawarta na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim na zadanie pn. „Rozbiórka komina znajdującego się w Gubinie przy Delegaturze Starostwa Powiatowego na ul. Obrońców Pokoju”.

Umowa zawarta w dniu ........................w Krośnie Odrzańskim pomiędzy Starostwem Powiatowym, w imieniu którego występują:

Starosta – Robert Pawłowski,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym z jednej strony,

a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie zadania pn. „Rozbiórka komina znajdującego się w Gubinie przy Delegaturze Starostwa Powiatowego na ul. Obrońców Pokoju”, zwanych dalej przedmiotem umowy.

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych opisany jest w SIWZ oraz przedmiarze robót, które wraz z załączoną ofertą są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią integralną jej część.

§ 2

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w dniu: 1 dzień po przekazaniu placu budowy.

- Zakończenie robót budowlanych na obiektach objętych niniejszym zamówieniem nastąpi nie później niż do dnia 07.11.2014 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac po godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy w Gubinie przy ul. Obr. Pokoju.

§ 3

- Zamawiający zobowiązany jest do przekazania protokolarnie Wykonawcy placu budowy 
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika rozbiórki.

- Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia i szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim na terenie budowy w trakcie trwania przedmiotu umowy.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z przepisami BHP w tym przepisami dotyczącymi prac na wysokości, sztuką i prawem budowlanym.

§ 4

- Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, których wartość wliczona jest w wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia zapewni stosowne maszyny i urządzenia.

- Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby i materiały dopuszczone do wykonywania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

- SIWZ oraz przedmiarem robót stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz bhp,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić w pierwszej kolejności Zamawiającego, następnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy powstałe odpady lub elementy wymagające utylizacji za ich prawidłową, zgodną z przepisami utylizację jest odpowiedzialny Wykonawca.

- Techniki, technologie oraz materiały opisane w dokumentacji technicznej (przedmiar robót) stanowią minimalne wymagania techniczne. Wykonawca winien zabezpieczyć realizację zadania wskazanymi technikami, technologiami i materiałami lub im równoważnym.

- Wykonawca składający ofertę z zastosowaniem materiałów i urządzeń  równoważnych zobowiązany jest do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności przed montażem, instalacją oraz budową wskazanych materiałów po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, maszynami i urządzeniami oraz doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że (w zależności od zapisów w złożonej ofercie):

- przedmiot umowy wykona własnymi siłami*;

- zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia*:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*wypełnić odpowiednio

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy ustala się na kwotę brutto:

………………………………………………………słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………..00/100)

- Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po zakończeniu 
i protokolarnym odbiorze robót budowlanych.

3.Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni od daty dokonania protokolarnego odbioru określonej części przedmiotu umowy.

4.Termin płatności wynosi 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, należność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Za termin zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do wysokości wynagrodzeń nie zapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił  podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę, opartych na przepisie art. 6471 Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający.

§ 6

- Po zakończeniu wykonywania całości robót, Wykonawca zobowiązany jest:

- uporządkować teren, na którym pracował, w terminie do dnia zgłoszenia zakończenia robót,

- zgłosić pisemnie Zamawiającemu fakt zakończenia robót.

- Protokolarne odebranie wykonanych prac nastąpi po pisemnym zgłoszeniu zakończenia robót, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt realizować przedmiot umowy zgodnie z przepisami oraz sztuka budowlaną, a w szczególności:

- przejąć teren budowy;

- wykonać ogrodzenie placu budowy oraz zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się na terenie budowy;

- do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy;

- umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy realizowanych robót budowlanych stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia;

- wykonać niezbędne rusztowania konieczne w fazie realizacji inwestycji;

- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- wywozić gruz i inne nieczystości zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;

- ponieść wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót będących konsekwencją zaniedbań ze strony Wykonawcy jak 
i wynikających z technologii wykonywanych robót

- usuwać wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- niezwłocznie informować zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na terenie budowy oraz uniknąć szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonych prac remontowych dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających ze sposobu działania.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezbędną dokumentację dot. utylizacji gruzu powstałego podczas wykonywania robót zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;

§ 8

1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 9

- W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie określonym przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może również zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, a kosztami związanymi z realizacją nowej umowy obciążyć w całości Wykonawcę.

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi Wykonawca zapłaci karę w wysokości  0,7 %  wartości wynagrodzenia (z podatkiem VAT) umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, z zachowaniem prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.

§ 10

- W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,7 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może:

- wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy 
z zachowaniem prawa do kary umownej;

- odstąpić od umowy, gdy opóźnienie przekroczy okres 14 dni z zachowaniem prawa do zapłaty kary umownej w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy bez ważnej przyczyny jak i z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność.

- Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych.

§ 12

Na wypadek sporu między stronami właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd wg siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |
| - ………………………………… - ………………………………… | - ………………………………… - ………………………………… |

##### OR.032.008.2014	Załącznik Nr

OPIS  TECHNICZNY

do projektu rozbiórki komina wolnostojącego murowanego 
o wysokości 28,0 m zlokalizowanego w Gubinie

ul. Obrońców Pokoju dz. nr 98/1

1.  Podstawa opracowania

Formalną podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

Merytoryczną podstawę opracowania stanowią :

- przeprowadzona w dniu 04.06.2014 r. wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna

- inwentaryzacja budowlana

- aktualnie obowiązujące normatywy techniczne i inne przepisy dotyczące robót rozbiórkowych.

2.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje opis istniejącego komina murowanego.

W opracowaniu podany zostanie sposób przeprowadzenia rozbiórki, rodzaj urządzeń, konstrukcji pomocniczych i koniecznego sprzętu technicznego.

3.  Opis stanu istniejącego

3.1.  Wprowadzenie

Wolnostojący komin murowany o wysokości 28,0 m zlokalizowany jest na terenie działki nr 98/1 przy ul. Obrońców Pokoju w Gubinie. W bezpośrednim sąsiedztwie komina znajduje się siedziba Urzędu Gminy w Gubinie oraz wiele innych instytucji państwowych. Komin wybudowany został w latach 70- tych XX wieku i stanowił element składowy kotłowni węglowej obsługującej budynek w bezpośrednim sąsiedztwie gdzie znajduje się aktualnie wiele instytucji państwowych ( Urząd Gminy, Filia Starostwa Powiatowego, Urząd Pracy, internat Z.S.L i T, Powiatowy Dom Dziecka ). Kilka lat temu komin  został wyłączony z eksploatacji i od tego czasu nie był kontrolowany i konserwowany.

3.2. Opis konstrukcji komina

Jest to komin murowany o przekroju prostokątnym. Składa się z trzech segmentów 
o różnych wymiarach :

-  segment I - dolny  -  180 cm x 190 cm  -  h = 2,80 m

-  segment II - środkowy  -  150 cm x 160 cm  -  h = 8,00 m

-  segment III  - górny  -  120 cm x 130 cm  h = 17,00 m

Łączna  wysokość komina  28,00 m z głowicą betonową.

Przewód dymowy ma wymiary 55 cm  x 55 cm

Komin wymurowany został z cegły klinkierowej kominowej na zaprawie cementowej.

Trzon komina na całej swojej wysokości wzmocniony jest obejmami z płaskownika 100 x 10 mm w rozstawie zmiennym  160 - 200 cm. Trzon komina wyposażony jest 
w stalowe klamry  włazowe zakotwione w trzonie komina oraz pałąki ochronne.  Szczeble i pałąki ochronne wykonane są z pręta stalowego φ16.

Instalacja odgromowa komina zdekompletowana.

3.3. Opis stanu technicznego komina

Na trzonie komina widoczne są miejscowe zniszczenia zewnętrznej warstwy cegieł, ubytki spoin i spękania przebiegające po spoinach i cegłach.

Obejmy, klamry,  pałąki ochronne  oraz drzwiczki wycierowe są w znacznym stopniu skorodowane. Instalacja odgromowa zdekompletowana i w stanie obecnym nie stanowi zabezpieczenia komina od wyładowań atmosferycznych.

Przewód dymowy w dolnej części wypełniony zbryloną sadzą ( brak możliwości określenia do jakiej wysokości).

Mając na względzie stan techniczny komina jak również fakt, że jest on obecnie bezużyteczny, należy go bezzwłocznie rozebrać.

4.  Ogólna koncepcja rozbiórki.

Ustala się, że rozbiórka komina ze względu na jego usytuowanie w pobliżu  obiektów użyteczności publicznej, przeprowadzona będzie ręcznie za pomocą elektronarzędzi. Zdemontowane elementy i gruz pochodzący z rozbiórki będą składowane 
w kontenerach i sukcesywnie wywożone na właściwe składowisko , gdzie dokonana będzie ich utylizacja. Rozbiórka wykonywana będzie poza godzinami pracy sąsiadujących urzędów.

5.  Szczegółowy opis robót rozbiórkowych

5.1.  Dane wyjściowe

Założono, że prace rozbiórkowe prowadzone będą z pomostów wykonanych wokół trzonu komina rusztowań rurowych metalowych.

5.2.  Sposób rozbiórki komina

Rozbiórka komina wykonywana będzie za pomocą elektronarzędzi lub ręcznie co podyktowane jest tym, że komin poddany rozbiórce , zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu użyteczności publicznej jak również ulicy dojazdowej do przejścia granicznego w Gubinie.

Założono, że rozbieranie głowicy i trzonu komina odbywać się będzie z opasującego komin rusztowania.

Ręczna rozbiórka może być wykonywana wyłącznie z pomostów rusztowania. Gdyby wyjątkowe okoliczności wymagały wejścia na rozbierany trzon komina, robotnik wykonujący tam jakiekolwiek czynności, musi być zabezpieczony w pas bezpieczeństwa, którego lina musi być połączona do trwałego elementu.

Pamiętać należy o tym, że mury muszą być rozbierane warstwami. Powstały gruz powinien być kierowany bezpośrednio do kontenerów. Gruz zgromadzony 
w kontenerze po jego napełnieniu musi być niezwłocznie usuwany z placu rozbiórki. 
W czasie wywózki napełnionego kontenera materiały z rozbiórki należy skierować do kontenera pustego, kierując do niego rury zsypowe. Musi być zapewniona stała rotacja kontenerów, aby nie dopuścić do gromadzenia gruzu na placu, co wymagałoby dodatkowych prac załadunkowych i zwiększyłoby w efekcie koszty rozbiórki. Alternatywnie gruz pochodzący z rozbiórki może być kierowany przy pomocy rur zsypowych bezpośrednio na samochody samowyładowcze.

Rusztowanie oraz elementy zsypu należy demontować równolegle z postępującą rozbiórką komina.

Należy pamiętać o tym, że  obszary zagrożone upadkiem z dużej wysokości elementów pochodzących z rozbiórki, muszą być osłonięte daszkami ochronnymi o odpowiednio mocnej konstrukcji opartej na krawędziakach minimum 100/100.

5.3.  Sprzęt techniczny i środki transportu  transportu  przewidziane do realizacji prac rozbiórkowych.

5.3.1.  Urządzenia do transportu pionowego

Do pionowego transportu rozdrobnionego gruzu ceglanego i betonowego należy zastosować zsypy drewniane, metalowe lub z tworzyw sztucznych. Wyloty zsypów mają być skierowane do wnętrza kontenerów służących do gromadzenia materiału rozbiórkowego. Za pomocą pojedynczego zsypu gruz można przekazywać do jednego kontenera. Wymiana kontenerów może następować w czasie przerwy w pracy.

5.3.2.  Sprzęt techniczny do dalszego transportu poziomego.

Zakłada się, że do transportu drogowego ( poza placem rozbiórki ) zastosowany zostanie sprzęt o nośności 3 - 8 t. Mogą to być samochody samowyładowcze 
o stosownym udźwigu. Gruz ceglany może być składowany w kontenerach, które muszą być transportowane za pomocą pojazdów specjalistycznych. Transport gruzu ceglanego będzie się odbywał na trasie do 10 km do odpowiedniego składowiska, gdzie zostanie dokonana jego utylizacja.

Dla potrzeb rozbiórki należy zabezpieczyć co najmniej dwa kontenery o wymiarach 3,6 x 1,8 x 1,2 m o pojemności V = 7,60 m3.

6.  Uwagi końcowe

Wykonawca wykonujący roboty rozbiórkowe ma prawo dokonać odstępstw od przyjętego w projekcie toku postępowania przy rozbiórce wolnostojącego komina murowanego o wysokości 28,00 m, pod warunkiem zachowania prawidłowości prac rozbiórkowych i nie dopuszczenia do powstania zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, jak również zagrożenia mienia własnego i osób postronnych.

7.  Zalecenia

- Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę wydanym przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrz.

- Teren rozbiórki musi być odpowiednio ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrzegawcze, aby uniemożliwić dostęp dla osób postronnych.

- Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót  rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. 
W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne ( obejścia i objazdy ).

- Do wykonywania prac na wysokości można dopuścić jedynie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP.

- Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4,0 m powinni być wyposażeni w pasy ochronne z linami odpowiednio zamocowanymi do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. Wszystkie osoby biorące udział w pracach rozbiórkowych muszą być wyposażone w odpowiednią odzież ochronną - kaski, rękawice, buty itp. Narzędzia ręczne powinny być  mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane 
w dobrym stanie technicznym. Przecinaki muszą być zabezpieczone gumowymi ochraniaczami. Elektronarzędzia muszą być sprawne i odpowiednio zerowane.

- Do transportu pionowego gruzu stosować zsypy. Gruz powinien być gromadzony w stalowych kontenerach i sukcesywnie wywożony na wskazane wysypisko celem utylizacji.

- Rusztowanie opasujące trzon komina powinno być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w porze dziennej ( po godzinach pracy sąsiadujących z terenem rozbiórki instytucji ) w dni pogodne bez opadów.

- Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone przy prędkości wiatru nie przekraczającej 8 m/sek.

- W czasie prac rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność i ściśle przestrzegać przepisy BHP

- Roboty rozbiórkowe można realizować pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.