OR.272.00019.2016    	                            		                 Krosno Odrzańskie  11.08.2016 r.

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## Rozdział I - INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiający:

Skarb Państwa - Powiat Krośnieński

ulica Piastów 10 B

66-600 Krosno Odrzańskie

Strona WWW - www.bip.powiatkrosnienski.pl

E-mail - sekretariat@powiatkrosnienski.pl,

tel./fax (068) 383 0211 / 383 0236

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych w tym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie użyte słowo lub zwrot:

- ustawa Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

- SIWZ - należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia

Rozdział II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284 zgodnie z następującą dokumentacją projektową:

  - Aktualizacją Inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, ocena stanu technicznego z aktualną dokumentacją fotograficzną;

  - Projektem budowlanym;

  - Projektem budowlano – wykonawczym;

  - Przedmiarem robót;

  - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

  - Decyzją  pozwolenie na budowę  nr 200/2016 z dnia 08.08 2016 r.;

  - Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych

nr ZN.5142.7.2016 z dnia 03.08.2016 r.

  - Zezwoleniem na usunięcie drzew – zamawiający jest w trakcie ubiegania się.

- W zakres prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284 wchodzą, prace rozbiórkowe, prace murarskie, prace ciesielskie, prace dekarskie, wykonanie wycinki drzew zgodnie z załączonym szacunkiem oraz pozostałe prace ogólnobudowlane.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę przynajmniej dwie osoby, w zakresie czynności określonym w załączniku nr 10 do SIWZ tj. osób wykonujących prace budowlane na terenie budowy jako murarz, cieśla, stolarz, dekarz, pomocnik murarza, kierownik budowy lub inne czynności ściśle związane z pracami wykonywanymi na placu budowy.

- W celu wykazania spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca załączy do oferty Wykaz osób zatrudnionych na umowę o prace zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.

- Uprawnienia, sposób kontroli oraz sankcji z tytułu niepełnienia wymagań Zamawiającego  dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w ofercie Wykonawcy w załączniku nr 10 do SIWZ  zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca zastosował rozwiązania równoważne wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu, o którym mowa w pkt II.2. 1) a- e) SIWZ.

- Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia niniejszej roboty budowlanej zawarte są w dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi decyzjami, pozwoleniami i innymi dokumentami

Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień CPV:

45000000-7		Roboty budowlane

45111300-1 		Roboty rozbiórkowe

45453100-8		Roboty renowacyjne

45453000-7		Roboty remontowe i renowacyjne

45422000-1		Roboty ciesielskie

45262500-6		Roboty murarskie

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

ROZDZIAŁ III - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie w języku polskim.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Oferta winna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wszystkie strony oferty winny być podpisane, ponumerowane i zszyte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty, wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być w całości spięta w teczkę lub zszyta.

- Oferta powinna być złożona w następujący sposób:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej w taki sposób, aby nie budziła wątpliwości co do możliwości wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tzn.

Skarb Państwa - Powiat Krośnieński (siedziba w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim)

ulica Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

oraz napis OFERTA NA: „ Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.”

Ponadto kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z ww. opisem ponosi Wykonawca. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymogami SIWZ.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowanych: ZMIANA OFERTY PRZETARGOWEJ NA: Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.

- Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć.

- Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do powiadomienia musi być również dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

- Wszystkie dokumenty stanowiące i tworzące ofertę winny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian. Jeżeli jakaś część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy”.

- Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.

- Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, który zastrzegł informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa o wyjaśnienie zasadności dokonanego zastrzeżenia i rozstrzygnie o ujawnieniu z uwzględnieniem otrzymanych informacji.

- W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

- Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki.

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

- Posiadają zdolność techniczną lub zawodową tj. doświadczenie:  o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali z należytą starannością przynajmniej:

-  dwie roboty budowlane zbliżone zakresem do robót objętych przedmiotem zamówienia, tj. np. wykonanie przebudowy lub zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem lub remont lub prace konserwatorskie lub restauratorskie lub inne roboty budowlane na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w strefie ochrony konserwatora zabytków o wartości robót budowlanych brutto każdej z nich przynajmniej 300.000,00 zł brutto

- lub jedną robotą budowlaną zbliżoną zakresem do robót objętych przedmiotem zamówienia, tj. np. wykonanie przebudowy lub zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem lub remontem lub prace konserwatorskie lub restauratorskie lub inne roboty budowlane na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w strefie ochrony konserwatora zabytków o wartości robót budowlanych brutto min. 600.000,00 zł;

- Posiadają kompetencję lub uprawnienia do określonej działalności zawodowej tj. skierują do realizacji przedmiotu zamówienia przynajmniej jedną osobę do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy  brała udział  w robotach budowanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury

– z minimum 3 – letnim doświadczeniem zawodowym.

- Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu:

Na potwierdzenie spełniania postawionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga następujących dokumentów:

  - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – Załącznik nr 7 Do SIWZ;

    - w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy spełniają warunek łącznie, z tym, że 
w przypadku potwierdzenia spełniania warunku posiadania doświadczenia przynajmniej jeden Wykonawca musi w pełni wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego o określonym charakterze i wielkości tj. określonym w pkt III.2.2) SIWZ (doświadczenie nie podlega sumowaniu).

    - jeżeli Wykonawca będzie powoływał  się na doświadczenie podmiotu trzeciego musi on w pełni wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego o określonym charakterze i wielkości.

    - w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają razem jeden dokument.

    - w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na doświadczeniu innego podmiotu, składa pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji swojej zdolności zawodowej na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

  - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ .

    - w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach skierowanych do wykonania zamówienia innych podmiotów, Wykonawca składa pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób skierowanych do wykonania zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

    - w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy spełniają warunek łącznie.

  - oświadczenie dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy – Załącznik nr 6 do SIWZ

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawia art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

    - w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;

    - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ.

    - jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć powyższe oświadczenie wraz z ofertą.

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.– Załącznik nr 2 do SIWZ,

  - oświadczenie Wykonawcy z  art. 24 ust. 1 pkt 12) -23) Ustawy Pzp o nie podleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 2,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Wszystkie dokumenty wymagane w ofercie.

Kompletna oferta Wykonawcy zawiera dokumenty wymienione w Rozdz. III pkt 3 SIWZ tj. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu oraz pozostałe tj.:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

- wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę - w celu potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia –zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z  2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) - Załącznik nr 10 do SIWZ,

- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - w przypadku gdy oferta zostanie podpisana przez inną osobę lub osoby niż wynikające z dokumentów rejestrowych.

- Podstawy wykluczenia.

  - Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12)-23) oraz przesłanki art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz art. 24 ust. 1 pkt 16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwo skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będą CEKOP podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę  i szczególne okoliczności czynu wykonawcy uzna  za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

  - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Oferty wspólne.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp na przedłużenie terminu związania ofertą,

- jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Analiza ofert i uzupełnianie dokumentów.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w  art. 25  ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych  do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których  mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. poz. 352).

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których są wymagane.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zasobach (zdolnościach) polega Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca, w terminie określonych przez Zamawiającego:

    - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;

    - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

Ostateczny termin realizacji zamówienia: do dnia 23.12.2016 r.

UWAGA: Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

  - Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:

Cena – waga 60 %;

Gwarancja - waga 20 %

Okres realizacji  – waga 20 %

Obliczanie liczby punktów przyznanej każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższych wzorów:

  - Cena - 60 %

Ci = (CN : CB) x 60

gdzie:

C – punkty przyznane za cenę oferty

i – numer oferty

CN – cena oferty z najniższą zaoferowaną przez Wykonawców

CB – cena oferty badanej

  - Gwarancja  – 20,

Gi = (GZ : GN) x 20

gdzie:

G – punkty przyznane za zaproponowany okres gwarancji

i – numer oferty

GZ- okres gwarancji zaproponowany w ofercie przez Wykonawcę (podany w miesiącach - min. 36 – max. 72 miesiące)

GN - najwyższy możliwy do zaoferowania  okres gwarancji (72 miesiące)

  - Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia – 20

Ti = (TZ : TN) x 20

gdzie:

T  punkty przyznane za krócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia

i – numer oferty

TZ– termin skrócenia realizacji przedmiotu zamówienia zaoferowany przez Wykonawców (min. 1 – max. 10 dni roboczych)

TN – maksymalny termin skrócenia kresu realizacji przedmiotu zamówienia (10 dni roboczych)

- UWAGA:  maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia został wyznaczony do dnia 23.12.2016 r. Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia podane w dniach w ofercie  przez Wykonawcę będzie skutkowało zmianą terminu realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio do ilości dni roboczych wpisanych w ofercie. Jeżeli wykonawca skróci termin realizacji przedmiotu zamówienia  o np. 5 dni roboczych to termin realizacji zamówienia wypadnie na dzień 16.12.2016 r. Wykonawca może zrezygnować ze skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia wpisując w ofercie „0”, przy czym za to kryterium uzyska wtedy 0 punktów.

- UWAGA: Jeżeli Wykonawcy nie wpiszą w ofercie (w Formularzu ofertowym) w miejscach wskazanych na podanie okresu gwarancji oraz skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zamawiający przyjmuje w przypadku gwarancji minimalny wymagany okres tj. 36 miesięcy natomiast w przypadku skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia 0.

- UWAGA: Wykonawcy mogą uzupełniać kryteria oceny ofert wyłącznie we wskazanych przez Zamawiającego zakresach, przy czym o ile wskazane w ofercie wyższy od przewidzianego przez Zamawiającego maksymalnego terminu skrócenia ofert (10 dni) oraz okresu gwarancji (72 miesiące) uzna za zgodny z SIWZ (ale Wykonawca uzyska za to wyłącznie taką ilość punktów jaką zakładają zakresy przewidziane przez Zamawiającego),  o tyle zaoferowanie niższego niż 36 okresu gwarancji uzna za niezgodne z SIWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Łączna liczba punktów przyznanych każdej ofercie jest sumą punktów uzyskanych za cenę, udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji  oraz za termin wykonania zamówienia.

- Zamawiający udzieli zamówienia temu z Wykonawców, którego oferta w toku oceny nie zostanie odrzucona i będzie ofertą najkorzystniejszą, tzn. otrzyma łącznie największą liczbę punktów (maksymalnie można uzyskać 100).

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

    - Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania oraz należny podatek VAT, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie - cena (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). VAT wyliczony będzie do faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.

    - Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Podstawą do sporządzenia ceny ofertowej jest cała zamieszczona dokumentacja techniczna stanowiąca opis przedmiotu zamówienia (projekt budowlany). Wykonawca do kalkulacji ceny uwzględnia wszystkie załączone dokumenty w tym opracowania, decyzje itp.

    - Cenę ofertową należy podawać w "FORMULARZU OFERTOWYM" w PLN wraz z należnym podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

    - Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania.

    - Cena ofertowa obejmuje koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających  z dokumentacji przetargowej oraz koszty robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania  przedmiotu umowy, w szczególności:

    - koszty wszystkich robót przygotowawczych,

    - koszty utrzymania placu budowy,

    - koszty zorganizowania placu budowy (w tym przyłączenia i doprowadzenia mediów) itp.,

    - wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp.,

    - zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

    - zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji

    - zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

    - wycinka drzew zgodnie pozwoleniem na wycinkę (Zamawiający jest w trakcie ubiegania się o zezwolenie)  oraz wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia szacunkiem;

    - zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.

- Rażąco niska cena.

  - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe wydają się być rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę( Dz. U. nr 200, poz. 1679 z 2004 r. Nr 20, poz. 2407 oraz z 2006  r. Nr 157, poz. 1314)

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  - W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:

- Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1  i 2 lub średniej arytmetycznej  cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, a których mowa w art. 90 ust. 1  ustawy Pzp, chyba, że rozbieżność wynika z powodów oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,

- Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły  po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90  ust. 1 ustawy Pzp.

  - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy,

  - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami, potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską ceną lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

W realizacji mniejszego zamówienia dopuszcza się rozliczenia pieniężne w PLN.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie, pok. Nr 115 Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B, nie później niż do dnia 26.08.2016 r. do godz. 11.30.

- W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwierane.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.08.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, sala narad (pok. nr 309).

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz oświadczenie, czy zamierza się zwoływać zebranie Wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z wszystkimi Wykonawcami w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Termin związania ofertą.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia i otwarcia.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert, otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

    - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli ofert w terminie;

    - ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacja o wyborze oferty.

  - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby  albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami wykonywania działalności gospodarczej Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny  ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2) Zamawiający udostępnia informację, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na stronie                        internetowej.

24. Podwykonawstwo.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane podał nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca, zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Wykonawca lub podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje  w trakcie jego  realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.  25 a ust. 1 lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Przepisy art. 36 ba ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców. Brak takiej informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie realizowana samodzielnie przez Wykonawcę.

# 25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poinformuje pisemnie Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp  w terminie nie krótszym niż 5 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jeżeli upłynął termin do wniesienie odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienia kończące postępowanie.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię polisy OC zawartą w na łączną sumę ubezpieczenia nie mniejszą nic cena ofertowa brutto Wykonawcy.

- Najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy (o terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany wcześniej przez Zamawiającego) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony do dokumentacji przedmiar robót.

- Przedłożony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego a przyjęte w nim ceny jednostkowe (niezmienne przez okres realizacji przedmiotu umowy) stanowić będą podstawę do ewentualnych rozliczeń na wypadek wystąpienia robót zamiennych lub innych okoliczności przewidzianych przez Zamawiającego w umowie.

- Przedłożony kosztorys ofertowy jest niezbędny do realizacji przedmiotu umowy. Nieprzedłożenie go przed podpisaniem umowy jest równoznaczne z uchylaniem się przez Wykonawcę od podpisania umowy.

- Cena ofertowa brutto wynikająca z kosztorysu ofertowego musi zgadzać się do dwóch miejsc po przecinku z ceną zaoferowaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający uzupełni umowę o zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie:

    - cenę ofertową brutto;

    - termin realizacji zamówienia lub skrócony termin realizacji przedmiotu zamówienia  o liczbę dni roboczych wskazanych przez Wykonawcę;

    - okres gwarancji  podany w miesiącach.

26. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

Marta Jurewicz w zakresie dotyczącym procedury udzielania zamówienia publicznego - tel. 068 3830288.

Kamila Misa w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia – tel. 068 3830240

  - Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną.

Korespondencję można kierować na adres: m.jurewicz@powiatkrosnienski.pl (za potwierdzeniem odbioru) lub na adres Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B, 66-600, Krosno Odrzańskie, fax 068 383 0236 oraz k.misa@powiatkrosnienski.pl

  - Zasady udostępniania dokumentów.

- Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

- Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności ze względu na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób w jaki mogą być one udostępnione.

- Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń  lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż  odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej i mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

- Zawarta umowa jest jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

  - Przewidywane istotne zmiany treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wszelkie istotne dla Stron postanowienia i warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.:

- Wykonawca może dokonywać zmiany kierownika budowy, przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika budowy.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy,

- niewywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,

- jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

- W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego 
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia.

- Ze względu na konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w bieżącym roku Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych. Niewykonanie zadania we wskazanym terminie skutkować będzie zmniejszeniem zakresu wykonywanych prac, oraz sankcjami określonymi w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wykonywanych prac w sytuacji niezależnej od Wykonawcy skutkującej możliwością wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności:

    - zawieszenia, wstrzymania robót przez Zamawiającego;

    - wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;

    - w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie robót podstawowych w ustalonym terminie;

    - zmiana może być spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego i od Wykonawcy, np. niekorzystne warunki geologiczne, archeologiczne,  lub w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym;

    - niekorzystne warunki atmosferyczne w szczególności: długotrwałe intensywne opady deszczu (min. 5 dni w skali miesiąca), potwierdzone dokumentacją meteorologiczną lub okres zimowy, skutkujący niskimi temperaturami, intensywnymi opadami i zaleganiem śniegu, potwierdzony dokumentacją meteorologiczną;

    - zmiana zakresu wykonania zamówienia ze względu na uchybienia, wady w dokumentacji projektowej.

- przy czym, jeżeli  zajdą okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wykonane prace przed dalszym niszczeniem (np. wiatą lub inną lekką konstrukcją), w przeciwnym razie roboty budowlane nie zostaną odebrane. Po spełnieniu powyższego warunku Zamawiający zapłaci wyłącznie za zrealizowane prace i rozliczy się z Wykonawcą na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę, zgodnie z cenami jednostkowymi zaoferowanymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy). Kosztorys powykonawczy zostanie sprawdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dopiero po jego akceptacji Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wykonywanych prac z innych przyczyn, niż wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy, o których mowa w Rozdz. III pkt 30. 6) a)-f) skutkujących możliwością wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia - przy czym jeżeli  zajdą takie okoliczności Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wykonane prace przed dalszym niszczeniem (np. wiatą lub inną lekką konstrukcją), w przeciwnym razie roboty budowlane nie zostaną odebrane. Po spełnieniu powyższego warunku Zamawiający zapłaci wyłącznie za zrealizowane prace i rozliczy się z Wykonawcą na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę, zgodnie z cenami jednostkowymi zaoferowanymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy). Kosztorys powykonawczy zostanie sprawdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dopiero po jego akceptacji Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy. UWAGA: Wykonawca, który nie zrealizuje przedmiotu zamówienia w całości w ostatecznym terminie przewidzianym w SIWZ zapłaci karę umowną w wysokości określonej w umowie.

- Możliwa jest zmiana treści umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

- Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, zastąpić Podwykonawcę innym Podwykonawcą, pod warunkiem, że wykaże on spełnianie warunków 
w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca.

- Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku przekształcenia organizacyjnego lub zmiany właściciela przedsiębiorstwa Wykonawcy, w tym w szczególności zmiany będące następstwem łączenia, podziału, przekształcenia lub likwidacji.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych rozwiązań technicznych/ technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy, a także w przypadku, gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/ technologicznych stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu urządzeń, materiałów lub elementów o innych parametrach jakościowych lub technicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych urządzeń lub elementów groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, a także w przypadku, gdy zastosowanie materiałów, urządzeń lub elementów robót budowlanych o innych parametrach jakościowych lub technicznych niż wskazane w ofercie, stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego.

  - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej, a także zamieści informację o wyborze oferty na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę  telefonicznie lub pisemnie o miejscu i terminie podpisania umowy.

Rozdział IV - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

###### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Tym Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie Pzp przysługują środki odwoławcze:

Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w art.181 ust. 2 ustawy Pzp nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

      - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia;

      - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Starosta

Mirosław Glaz /-/

Załącznikami do SIWZ są:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo- cenowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 4 – Wykaz osób , które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie do udostępnienia osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 7 -  Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do udostępnienia doświadczenia

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 – Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę

Załącznik nr 11 – Wzór umowy

Załącznik nr 12  – Aktualizacja Inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, ocena stanu technicznego z aktualną dokumentacją fotograficzną;

Załącznik nr 13  – Projekt budowlany;

Załącznik nr 14  – Projekt budowlano – wykonawczy;

Załącznik nr 15   – Przedmiar robót;

Załącznik nr 16- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

Załącznik nr 17 - Decyzja  pozwolenie na budowę  nr 200/2016 z dnia 08.08 2016 r.;

Załącznik nr 18 - Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych nr ZN.5142.7.2016 z dnia 03.08.2016 r.

Załącznik nr 19 – Szacowana ilość drzew do wycinki

OR.272.00019.2016    		Załącznik Nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

## FORMULARZ  OFERTOWO- CENOWY

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa - Powiat Krośnieński

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

WYKONAWCA

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………

Nr fax, tel., tel. kom. ……………………………………………………………………………….

e-mail:………………………………………………………………………………………………

Upełnomocniony przedstawiciel……………………………………………………………………

Sytuacja prawna upoważniająca przedstawiciela do podpisania oferty (np. właściciel, prokurent, członek zarządu, pełnomocnik). W przypadku osób upoważnionych należy złączyć

pełnomocnictwo:.…………………………………………………………………………………..

- Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto:

Cena oferty za całość brutto: ………………………………….. (słownie: …………………………………………………………………………..…………….………)

Cena oferty uwzględnia opłaty i wszystkie inne wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia przewidywane przez Wykonawcę i wpływające na cenę w szczególności podatek od towarów i usług VAT.

- Ostateczny termin realizacji zamówienia: do dnia 23.12.2016 r.

- Oferowany przez nas termin skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

*0/ ………………………………dni roboczych (można skrócić termin wykonania przedmiotu       zamówienia o min. 1 i max. 10 dni roboczych)

- Oferowany przez nas okres gwarancji wynosi: *36 miesięcy/ ……………………………miesięcy (min. 36, max. 72 miesiące)

- Oświadczam(y), że powierzamy wykonanie Podwykonawcy następujące części przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Części zamówienia przeznaczone do wykonania Podwykonawcom | Nazwa lub imię i nazwisko i adres Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- Oświadczamy, że :

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem  umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

- ………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

dnia : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

OR.272.00019.2016    		Załącznik Nr 2

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa - Powiat Krośnieński

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

Nazwa i adres Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP................................................................................................................................................

REGON........................................................................................................................................ Tel./Tel.kom./fax/.........................................................................................................................

e mail:……………………………………………………………………………………………

jako upoważniony(ni) na piśmie lub wpisany w rejestrze. …………………………………  ……………………………..………………………………………………………………………………………………

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Rozdz. III. pkt 2. SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w    Rozdz. III. pkt 2. SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OR.272.00019.2016    		  Załącznik Nr 3

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa - Powiat Krośnieński

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

Nazwa i adres Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP................................................................................................................................................

REGON........................................................................................................................................ Tel./Tel.kom./fax/.........................................................................................................................

e mail:……………………………………………………………………………………………

jako upoważniony(ni) na piśmie lub wpisany w rejestrze. …………………………………  ……………………………..………………………………………………………………………………………………

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284, prowadzonego przez Skarb Państwa – Powiat Krośnieński oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp tj.:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczącego:

- Wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia;

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- którym mowa w art. 165 a. 18-188, art. 189 a, art. 218-221, art. 228-230, art. 250, art. 258 lub art. 270-+309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (dz. U. poz. 553, z późn. zm) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o sutkach powierzania wykonywania pracy  cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769,

- wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13,

- wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzje administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

- wykonawcy, którego w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że niepodległa wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lun który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

- wykonawcy, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- wykonawcy, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także umowa wykonująca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczeni usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba, że spowodowane tym zakłócenia konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczeni wykonawcy z udziału w postępowaniu,

- wykonawcy, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

- wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r., poz. 1212, 1844 i 1855 oraz 2016 r. poz. 437 i 544),

- wykonawcy, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegani się o zamówienia publiczne,

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OR.272.00019.2016    								   Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa - Powiat Krośnieński

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

Nazwa i adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

NIP................................................................................................................................................

REGON.........................................................................................................................................

Tel./Tel.kom./fax/.........................................................................................................................

e mail:……………………………………………………………………………………………

Oświadczam(y), że do realizacji zamówienia publicznego zostaną skierowane następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Rodzaj i numer uprawnień budowlanych , wykształcenie | Podstawa dysponowania osobą wskazaną w kol. 2 | Doświadczenie zawodowe (podać w latach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol.4 | Kol. 5 | Kol. 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których są wymagane.

dnia : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonawca lub upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy

OR.272.00019.2016    								Załącznik nr  5

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa -Powiat Krośnieński

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

Uwaga! Nie jest wymagane złożenie niniejszego załącznika w przypadku nie korzystania z udostępniania doświadczenia do wykonania zamówienia od innych podmiotów.

Ja (nazwa i adres podmiotu udostępniającego)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………………………………..

Zobowiązuję się do udostępnienia Wykonawcy:

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

który złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.” Następujących osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i  Oświadczam(y), że posiadają one następujące uprawnienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Rodzaj i numer uprawnień budowlanych , wykształcenie | Podstawa dysponowania osobą wskazaną w kol. 2 | Doświadczenie zawodowe (podać w latach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol.4 | Kol. 5 | Kol. 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że w związku z udostępnieniem kwalifikacji zawodowych na potrzeby niniejszego postępowania w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zobowiązuję się do samodzielnej realizacji przedmiotu zamówienia  ww. osób w  następującym zakresie:

(wymienić zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W następującym terminie (podać okres lub termin graniczny)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data , podpis i pieczęć uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy składającego ofertę.

……………………………………………………….

Data, podpis i pieczęć uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy składającego zobowiązanie.

………………………………………………………..

OR.272.00019.2016    								Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa - Powiat Krośnieński

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

Nazwa i adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

NIP................................................................................................................................................ REGON......................................................................................................................................... Tel./Tel.kom./fax/.........................................................................................................................

e-mail:…………………………………………………………………………………………

jako upoważniony(ni) na piśmie lub wpisany w rejestrze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam(y), że:

osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (wymienione w załączniku nr 4 lub nr 5 do SIWZ), posiadają wymagane prawem uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego.

........................................................                                           ……………………………..........

pieczęć wykonawcy                                                podpis upoważnionego 									przedstawiciela wykonawcy

OR.272.00019.2016    								   Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMÓWIEŃ

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa - Powiat Krośnieński

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

Nazwa i adres Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP................................................................................................................................................ REGON......................................................................................................................................... Tel./Tel.kom./fax/.........................................................................................................................

e mail:……………………………………………………………………………………………

Oświadczam(y), że:

W okresie ostatnich 5 lat, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

| Lp. | Nazwa i siedziba Zamawiającego/ miejsce wykonania | Wartość brutto zamówienia | Termin realizacji (rozpoczęcia i zakończenia) | Opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem rodzaju robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Do niniejszego załącznika wykonawca załącza dowody potwierdzające, iż zamówienia te zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których są wymagane.

........................................................                      ……………………………..........

pieczęć wykonawcy                                               podpis upoważnionego 									            przedstawiciela wykonawcy

OR.272.00019.2016    								Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

#### ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA DOŚWIADCZENIA

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa - Powiat Krośnieński

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

#### Uwaga! Nie jest wymagane złożenie niniejszego załącznika w przypadku nie korzystania z udostępniania doświadczenia do wykonania zamówienia od innych podmiotów.

#### Ja (nazwa i adres podmiotu udostępniającego)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….

#### Zobowiązuję się do udostępnienia Wykonawcy:

#### Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

#### który złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284” doświadczenia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego i oświadczam(y) że:

W okresie ostatnich 5 lat, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  wykonalismy (wykonaliśmy) następujące zamówienia:

| Lp. | Nazwa i siedziba Zamawiającego/ miejsce wykonania | Wartość brutto zamówienia | Termin realizacji (rozpoczęcia i zakończenia) | Opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem rodzaju robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Oświadczam, że w związku z udostępnieniem doświadczenia na potrzeby niniejszego postępowania w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zobowiązuję się do samodzielnej realizacji przedmiotu zamówienia  w  następującym zakresie:

(wymienić zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W następującym terminie (podać okres lub termin graniczny)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data , podpis i pieczęć uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy składającego ofertę.

……………………………………………………….

Data, podpis i pieczęć uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy składającego zobowiązanie.

………………………………………………………..

OR.272.00019.2016

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWADCZENIE  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa - Powiat Krośnieński

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

Nazwa i adres Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP................................................................................................................................................ REGON......................................................................................................................................... Tel./Tel.kom./fax/.........................................................................................................................

e mail:……………………………………………………………………………………………

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

jako upoważniony(ni) na piśmie lub wpisany w rejestrze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam(y), że:

  - W związku z uzyskaną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp informacją, oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi(ą) następujący(e) podmiot(y), który(e) złożył(y) ofertę w przedmiotowym postępowaniu (należy wymienić podmioty, które złożyły ofertę w niniejszym postępowaniu i należą wraz z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej)*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że powiązania z innym(mi) wykonawcą(ami) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu  o udzielenie zamówienia, na co załączam następujące dowody:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

  - Nie należymy do   żadnej grupy kapitałowej*.

*niepotrzebne skreślić

........................................................                      ……………………………..........

pieczęć Wykonawcy                                               podpis upoważnionego 								        przedstawiciela Wykonawcy

OR.272.00019.2016

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa - Powiat Krośnieński

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

Nazwa i adres Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

NIP................................................................................................................................................ REGON......................................................................................................................................... Tel./Tel.kom./fax/.........................................................................................................................

e mail:……………………………………………………………………………………………

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

jako upoważniony(ni) na piśmie lub wpisany w rejestrze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam(y), że zatrudniamy na umowę o prace osoby wykonujące niżej wymienione czynności w postępowaniu:

| Lp. | Zakres wykonywanych czynności wskazany przez Zamawiającego | Zakres czynności (zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego) | Ilość osób | Okres zatrudnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osoby wykonujące prace budowlane na terenie budowy jako murarz, cieśla, stolarz, dekarz, pomocnik murarza, kierownik budowy lub wykonujące inne czynności ściśle związane z pracami wykonywanymi na placu budowy. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

........................................................                      ……………………………..........

pieczęć Wykonawcy                                               podpis upoważnionego 								        przedstawiciela Wykonawcy

OR.272.00019.2016

Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat Krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284.

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa - Powiat Krośnieński

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

Nazwa i adres Wykonawcy:

Wzór umowy o roboty budowlane 
nr  .............................................

zawarta w dniu ....................................... w Krośnie Odrzańskim pomiędzy:

Skarbem Państwa - Powiatem Krośnieńskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10B, NIP 926-14-76-924, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Pan Mirosław Glaz	       -  Starosta Krośnieński

2. Pan Grzegorz Świtalski     -  Wicestarosta Krośnieński

przy kontrasygnacie Skarbnika, Pani Ewy Obary,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

## .......................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

reprezentowanym przez:

.................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), 
w przedmiocie przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284 dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:

### §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych kościoła zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Gębice, gmina Gubin, powiat krośnieński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 284 zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dokumentacją projektową stanowiącą załącznik 
nr ………zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr ……, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączonym do SIWZ szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- STWiORB, SIWZ oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.

§ 2. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO

  - Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w całości dla realizacji przedmiotu Umowy w dniu zawarcia  niniejszej Umowy.

  - W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej oraz dziennik budowy.

  - Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

  - Zamawiający jest także zobowiązany do:

- ustanowienia nadzoru inwestorskiego

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dokonanie odbioru końcowego robót,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

- Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie …….........................

- Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie oraz SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione roboty budowlane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego;

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przekazaniu placu budowy Kierownikowi budowy.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego oraz działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w celu podjęcia decyzji o wprowadzenie zmian lub poprawek.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 
w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy zgodnie z ofertą w osobie ........................................................., za którego zachowania odpowiada na zasadach ogólnych.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Po przejęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

- Od momentu protokolarnego przejęcia od Zamawiającego placu budowy, Wykonawca ponosi do chwili oddania przedmiotu zamówienia odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

- Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, których wartość wliczona jest 
w wynagrodzenie określone w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewnia do wykonania robót odpowiednie maszyny i urządzenia.

- Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby i materiały dopuszczone 
do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Wykonawca na okres obejmujący co najmniej okres wykonania niniejszego zamówienia zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy 
w szczególności:

1) przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez kierownika budowy,
o którym mowa w ust. 6 uprawnień do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 
i jego przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, nie później niż w momencie podpisania umowy;

2) przekazanie Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w ust. 14 , nie później niż w momencie podpisania umowy;

3) zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przynajmniej dwóch pracowników wykonujących prace budowlane na terenie budowy m.in. murarz, cieśla, stolarz, dekarz, pomocnik murarza, kierownik budowy lub inne ściśle związane z pracami wykonywanymi na placu budowy;

4) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonania obowiązku określonego w punkcie 3 w szczególności poprzez przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę umów o pracę do wglądu oraz składania wyjaśnień w tym zakresie;

5) zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających 
z przepisów, w szczególności bhp i ppoż.;

6) uprzątnięcia terenu budowy;

7) sporządzenia dokumentów do odbioru końcowego wymienionych w § 5 ust. 2-3;

8) sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie zgodnie z art. 21 a Prawo budowlane;

9) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmian oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian;

10) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian.

16. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i telefonu.

§ 4. PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca uprawniony jest wykonać przy pomocy Podwykonawców następujące usługi i/lub roboty: ………………………………………………………………………………………………………….

- Pozostałe usługi lub/i roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane podał nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca, zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Wykonawca lub Podwykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje  w trakcie jego  realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Przepisy art. 36 b a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia brutto.

- Projekty umów o podwykonawstwo oraz kopie umów o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu przez Wykonawcę powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione. Zamawiający ma 5 dni roboczych na zgłoszenie zastrzeżeń  do projektu umowy lub jej zmian oraz 5 dni roboczych na zgłoszenie sprzeciwu do umowy lub jej zmian.

- W przypadku powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania zamówienia lub części zamówienia, wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, będzie płatne po przestawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 Zamawiający:

1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie 
do 3 dni od dnia wykazania zasadności.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o którym mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia przysługującego dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

20. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

21. Postanowienia dotyczące umów o podwykonawstwo oraz obowiązków z nimi związanych stosuje się odpowiednio do dalszego podwykonawstwa.

§ 5. TERMIN WYKONANIA I ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w ostatecznym terminie do 23 grudnia 2016 roku

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się dzień pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o ich ukończeniu.

- Wykonawca ma obowiązek dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy dokumenty wskazane 
w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W terminie do 3 dni roboczych po zgłoszeniu zakończenia robót nastąpi rozpoczęcie procedur odbiorowych wykonanych prac.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Ze względu na konieczność realizacji przedmiotu umowy w 2016 r. strony nie przewidują wydłużenia terminu realizacji umowy, co skutkować będzie zobowiązaniem stron umowy do jej zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu wykonywanych prac oraz zmniejszenie przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w § 10 ust. 4,5 i 6.

- W dniu 1 grudnia 2016 r, Inspektor nadzoru inwestorskiego w obecności kierownika budowy dokona zestawienia zawierającego wykaz i określenie stopnia zaawansowania robót oraz oceni możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1.

- W przypadku, gdy z zestawienia o którym mowa w ust. 1 będzie wynikać prawdopodobieństwo niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 strony obowiązane są zmienić umowę w zakresie określonym w ust. 6.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, Strony ustalają zgodnie 
z ofertą Wykonawcy na łączną kwotę brutto ………………………………………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………………………………..)

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone jest w formie ryczałtu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, 
a w szczególności:

- wszystkich robót przygotowawczych, w tym wycinki drzew zgonie z zezwoleniem wydanym na podstawie odrębnych przepisów i prac porządkowych;

- zorganizowania, utrzymania zaplecza i placu budowy;

- właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót;

- wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp.;

- koszty związane z odbiorami wykonanych robót;

- koszty związane z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21 z późn. zm.).

- inne koszty wynikające z niniejszej umowy np. koszty wody, prądu, wycinki drzew, dozór mienia.

### § 7. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę 
po wcześniejszym dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Termin płatności wynosi 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy numer ………………………………………………………………….

§ 8. GWARANCJA i RĘKOJMIA

- Na opisany w § 1 ust. 1 przedmiot umowy Wykonawca udziela .......................miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona 
i obejmuje okres gwarancji określony w ust. 1.

- W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wady stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 9. KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nie zrealizowanie przedmiotu umowy w całości w ostatecznym terminie przewidzianym w § 5 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokość 30% kwoty wynagrodzenia określonej na podstawie  
§ 10 ust. 4 pkt. 7), 8) oraz ust. 6 , z wyłączeniem sytuacji opisanych w § 10 ust. 4. pkt 1-6;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 
2 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

- za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umowy, o którym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 
1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za niezatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę przynajmniej dwóch pracowników wykonujących prace budowlane na terenie budowy m.in. murarz, cieśla, stolarz, dekarz, pomocnik murarza, kierownik budowy itp. w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego 
o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1  niniejszej umowy;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

- Postanowienia ust. 2 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Należności z tytułu kar umownych Zamawiający w pierwszej kolejności potrąci z wynagrodzenia wynikającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym końcowym odbiorze robót.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z siedmiodniowym wyprzedzeniem 
w następujących okolicznościach:

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy 
i kryteriami, warunkami i zasadami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Opisie przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

- w sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót, Wykonawca wyraża zgodę na ich usunięcie na jego koszt z zachowaniem prawa Zamawiającego do kary umownej.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokołach 
z przeglądu w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy, z zachowaniem prawa do kary umownej.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.:

- Wykonawca może dokonywać zmiany kierownika budowy, przedstawionego w ofercie, jedynie 
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika budowy;

2)  Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy,

- niewywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,

- jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje 
on swoich obowiązków wynikających z umowy.

- W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego 
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia.

- Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wykonywanych prac w sytuacji niezależnej 
od Wykonawcy skutkującej możliwością wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy:

- zawieszenia, wstrzymania robót przez Zamawiającego;

- wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie robót podstawowych w ustalonym terminie;

- zmiana może być spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego i od Wykonawcy, np. niekorzystne warunki geologiczne, archeologiczne,  lub w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym;

- niekorzystne warunki atmosferyczne w szczególności: długotrwałe intensywne opady deszczu 
(min. 5 dni w skali miesiąca), potwierdzone dokumentacją meteorologiczną lub okres zimowy, skutkujący niskimi temperaturami, intensywnymi opadami i zaleganiem śniegu, potwierdzony dokumentacją meteorologiczną;

- zmiana zakresu wykonania przedmiotu umowy ze względu na uchybienia, wady w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 4 pkt. 1-6 ma obowiązek 
w terminie do 1 grudnia 2016 roku uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zakres zrealizowanych robót budowlanych oraz zabezpieczenia wykonanych prac przed dalszym niszczeniem, w przeciwnym razie roboty budowlane nie zostaną odebrane.

- Po spełnieniu warunku określonego w pkt. 7) Zamawiający zapłaci wyłącznie za zrealizowane prace i rozliczy się z Wykonawcą na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, zgodnie z cenami jednostkowymi zaoferowanymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy). Kosztorys powykonawczy zostanie sprawdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dopiero po jego akceptacji Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wykonywanych prac z innych przyczyn niż wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy, o których mowa w ust. 4 pkt 1-6 skutkujących możliwością wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli  zajdą takie okoliczności Wykonawca ma obowiązek w terminie do 1 grudnia 2016 roku uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zakres zrealizowanych robót budowlanych oraz zabezpieczenia wykonanych prac przed dalszym niszczeniem, w przeciwnym razie roboty budowlane nie zostaną odebrane.

- Po spełnieniu warunku określonego w ust. 5 Zamawiający zapłaci wyłącznie za zrealizowane prace 
i rozliczy się z Wykonawcą na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, zgodnie z cenami jednostkowymi zaoferowanymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy). Kosztorys powykonawczy zostanie sprawdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dopiero po jego akceptacji Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy.

- Możliwa jest zmiana treści umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie

- Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu umowy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, zastąpić Podwykonawcę innym Podwykonawcą, pod warunkiem, że wykaże on spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca.

- Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku przekształcenia organizacyjnego lub zmiany właściciela przedsiębiorstwa Wykonawcy, w tym w szczególności zmiany będące następstwem łączenia, podziału, przekształcenia lub likwidacji.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych rozwiązań technicznych/ technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy, a także w przypadku, gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/ technologicznych stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu urządzeń, materiałów lub elementów o innych parametrach jakościowych lub technicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych urządzeń lub elementów groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, a także w przypadku, gdy zastosowanie materiałów, urządzeń lub elementów robót budowlanych o innych parametrach jakościowych lub technicznych niż wskazane w ofercie, stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12

Na wypadek sporu pomiędzy stronami właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd określony według siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                                                   Wykonawca:

........................................................                                    .........................................................

........................................................                                    .........................................................